厦园博苑〔2024〕8号

厦门园林博览苑

关于印发绿地养护管理检查考核办法的通知

各绿地养护外包服务单位：

为促进我园绿地养护管理工作规范化、制度化，高效优质地管理园博苑绿地，使绿地整洁美观，树木花草繁茂，充分发挥其绿化、净化、美化环境的园林效果，正确评价绿地养护作业单位工作，提高养护管理水平，根据《厦门市城市绿地养护管理标准》，结合我园绿地实际情况，特制定《厦门园林博览苑绿地养护管理检查考核办法》，请认真遵照实施。

附件：1.《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》

- 《厦门园林博览苑绿地养护质量效果考核评分表》

- 《厦门园林博览苑病虫害专项考评表》

- 《厦门园林博览苑日常应急演练专项考评表》

- 《厦门园林博览苑防洪防汛防台应急演练专项考评表》

- 《厦门园林博览苑应急物资储备专项考评表》

- 主展岛、闽台岛及温泉岛、中华教育岛、海洋岛西区绿地养护地划分图

厦门园林博览苑

2024年 5月10日

厦门园林博览苑

绿地养护管理检查考核办法

为高效优质地管理园博苑绿地，规范园区绿化养护工作，使绿地整洁美观，树木花草繁茂，充分发挥其绿化、净化、美化环境的园林效果，正确评价绿地养护作业单位工作，根据《厦门市城市园林绿化条例》，结合我园绿地实际情况，特制定本办法。

一、考评对象及范围

1.主展岛绿地及其养护单位。

2.闽台岛及温泉岛、中华教育岛、海洋岛西区绿地及其养护单位。

二、考评时间

每月的月底，随机选定。

三、考评办法

（一）检查与考评

1.日常巡查：对园区绿地养护管理工作、养护计划的落实情况等进行全面巡查，现场发现的园区绿地养护管理工作中存在的问题，可根据《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》（详见附件1）予以当场扣罚，或提出限时整改要求并及时复查，复查时未整改或不合格者予以扣罚，直至整改符合要求。

2.月检：每月中下旬检查一次。根据《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》《厦门园林博览苑绿地养护质量效果考核评分表》、专项考评表（详见附件1-6）进行评分和扣罚。

3.专项检查：针对市重大活动、上级主管部门要求以及园区工作任务的需要进行专项考评（详见附件3-6），专项检查可与月查相结合。检查中发现的问题以书面形式告知，并要求绿地养护单位及时整改。同时根据《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》进行扣罚。

4.年度总评：根据日常巡查、月检和各次专项检查的评定情况及检查结果，对绿地养护管理全年工作做出评定意见，决定年度评定结果，并形成书面文件。

5.考核参加人员及考核办法

（1）日查检查

由园博苑管理人员组织，发现问题及时通知现场人员并确认整改。

（2）月检、专项检查和年终总评

由园博苑组织考核小组、通知责任单位派员参加，最后在考评表中签字确认考核结果。

考评小组：小组共5人，其中园容物业部2人，旅游开发部1人，后勤保障部1人，工程部1人。考评时，从考评小组各部门部长指派人员参加。

考核办法：考评人员根据《厦门园林博览苑绿地养护质量效果考核评分表》、专项考评表进行考核评分，当月月检考评得分为考评人员打分的平均分。

（二）检查抽样方法

1.抽样：将各养护绿地划分成n块，在n个抽样点中抽取数个样地检查，抽取的样点不少于总样点的60%。

主展岛：划分成25个地块；温泉岛：划分成2个地块；闽台岛：划分为7个地块；教育岛：划分为8个地块；海洋岛西区：划分2个地块。

2.日查采取全覆盖检查，专项检查可以全面检查也可抽样检查。月检抽取的样点不少于总样点的60%。

（三）检查考核程序

（1）日查：现场检查→督查通知整改→扣罚通知→公布结果。

（2）月检：通知→预备会抽签（抽样点）→现场检查考核→集中评分→计算结果→公布结果。现场检查考核采用拉网式全覆盖排查，并进行评分。

（3）专项检查：通知→预备会定方案→现场检查→整改（扣罚）通知→评出结果→公布结果。

（4）复议：管养单位可以在接到督查整改（扣罚）通知书次日起2个工作日内向业主申请复议，否则视为对考核结果无异议。

（四）扣罚原则与评分办法

1.在日常巡查过程中现场发现的园区绿地养护管理问题，可根据《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》予以当场扣罚或提出限时整改要求，最终扣罚金额纳入当月扣罚总金额。

2.专项检查：组织专项检查，根据专项考评表进行考核。专项检查发现的存在问题未按要求整改到位，根据《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》予以扣罚，实际扣罚金额计入当月扣罚总金额中。

3.月内扣罚总金额为当月日常巡查、月检和专项检查扣罚金额的总和。

4.月考评综合得分根据月检考评与月管理过程综合评定,即：

（1）当月无专项检查：月考评综合得分=月检考评得分×70%+月管理过程评分×30%。月管理过程评分=(1-管理过程扣罚总金额/月管理费总金额)×100。

（2）当月有专项检查：月考评综合得分=月检考评得分×40%+月管理过程评分×20%+专项考评得分40%。月管理过程评分=(1-管理过程扣罚总金额/月管理费总金额)×100。

（五）考核成绩的运用

1.月考评综合得分与当月的绿地养护经费挂钩。

--考核分数95（含）-100分，不扣款；

--考核分数91（含）～95分，每扣1分相应扣减月养护费的0.25%；

--考核分数88（含）～91分，每扣1分相应扣减月养护费的0.5%；

--考核分数85（含）～88分，每扣1分相应扣减月养护费的1%；

--考核分数85分以下为不合格，扣除当月养护费。

如月考评得分为89分，则养护费扣减比例为（95-89）*0.5%=6*0.5%=0.03。

2.《厦门园林博览苑绿地养护管理检查项目与扣罚细则》中的问题，实际扣罚的总金额直接从该月绿地养护总经费基数中扣除。

（六）年终总评计分方法

1.年度考评综合得分为12个月检考评得分总和的平均值。具体计算公式如下：年度考评综合得分=12个月检考评得分总和/12。

2.年度考评综合得分85分以下为不合格。

四、其他

本办法自印发之日起实施。

厦门园林博览苑                      2024年5月 10日印发